## Slide 1: GDPR – Staus
Ludus (31.05.21, SIJA)

## Slide 2: Agenda
Forventningsafstemning for mødet
Baggrund
Projektstyringsskifte
Samarbejde med STIL/STUK
Status
Fremtid
Databehandleraftaler
Notes: 13:00 – 13:05
Husk at vise hvor materialet ligger på hjemmesiden

## Slide 3: Mødet i dag
Præsentation
Praktisk ved spørgsmål til oplæg
Praktisk ved spørgsmål til andre forhold

## Slide 4: Kort baggrund
Projekt startet op internt i sektoren allerede ved Persondataforordningens ikrafttræden.
Udviklingsarbejde i form af krav og ønsker
Fokus på massesletning af data
Review med EG (dengang DXC)
Løsningsbeskrivelse
Pause/Ludus opkøbes

## Slide 5: Projektstyringsskifte
Mediebevågenhed og myndighedskrav
Liste af arkiveringskrav
EG hjemtager projektstyring
VUCHosting, EG og DAF opretter 3. partssamarbejde

## Slide 6: Samarbejde med STIL/STUK
Høringssvar
Leverandørmødekredsen
Følgegruppe for studieadministrative systemer
Referencegruppe for GDPR og dataetik
Konkrete møder omkring liste af arkiveringsskrav

## Slide 7: Status
Rapport med overordnet kravspecifikation er udarbejdet
EG arbejder nu på proof of concept for eksamensbeviser som pilot-emne
EG arbejder sideløbende på liste af arkiveringsobjekter
Filarkivsløsning skitseres
Sidste afklaring afventer STIL (arkiveringslisten)
  SU
  Deltagerbetaling
  OBU (udredninger)

## Slide 8: Fremtid
Frist for arkivering og sletning er udgangen af oktober – dette drøftes løbende.
Overordnede krav til løsningens sikkerhedsniveau skal fastlægges
Ændringerne skal revideres med ny ISAE 3402
Indførelse af ISAE 3000 skal implementeres
Andre ønsker til systemet skal afklares som værende myndighedskrav eller udviklingsprojekter

## Slide 9: Links
Seneste nyt om projektet med massesletning
  https://vuchosting.dk/udviklingsprojekt-persondata.html
Arkiveringskravslisten fra STIL
  https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/frit-valg-af-studieadministrative-systemer/overgange/opbevaringskrav
Adviseringer om ændringer
  https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer

## Slide 10: Databehandleraftaler
VUC til EG
  Disse er forhandlet til en fælles grundform, som er sendt ud
  VUCHosting til EG
    Denne er nyligt færdigforhandlet – forventes underskrevet i næste uge
  VUC til VUCHosting
    Denne har fået et nyt review, og er opdateret med underdatabehandlere.
    Afventede afklaring i forhold til ny ”MitID-løsning”

## Slide 11: Tak for i dag